萍乡萍钢安源钢铁有限公司

高线加热炉大修项目

招标公告

业务编号:ZB/JD2024-JX058

萍乡萍钢安源钢铁有限公司拟对以下项目进行公开招标，欢迎符合招标条件的单位踊跃参与投标。

一、招标项目概况

项目名称：高线加热炉大修项目。

技术要求：国家现行规范标准。

建设地址：萍乡经开区安源生产区。

项目检修工期：暂定15天（包含凉炉、烘炉3天时间），开工时间以委托方书面通知为准。

承包方式：包工包料。

计划招标时间：暂定2024年11月5日

报名截止时间：2024年10月29日

二、招标范围

对安源轧钢厂高线加热炉大修进行整体检修施工，具体内容如下:

（一）加热炉本体修复、加热动梁加固、煤气管道更换、悬臂辊道、炉底框架修复等。

（二）具体要求详见招标文件。

三、资质要求

（一）具有独立法人资格，能独立承担民事责任能力，有良好信誉、工程业绩和经济实力，并具有较强售后服务能力的承包商（公司注册时间为2019年10月29日以前）。

（二）投标人必须是具有机电安装工程专业承包三级或冶金工程施工总承包三级或机电工程施工总承包三级及以上资质。

（三）工程业绩：具有步进式加热炉大修或检修或维护业绩2个（含）以上，业绩必须附合同首尾页及验收证明文件（以合同签订日期为准）。

（四）本项目不接受联合体投标。

四、报名方式及提交材料要求

（一）报名方式：以纸质版报名材料提交至招标单位或以电子邮件的方式将报名材料发送至agqhb@pxsteel.com邮箱，发邮件时请注明主题名称：××公司报名高线加热炉大修项目投标材料。网上报名如不按此要求发送邮件，由此导致邮件遗失，招标单位不负任何责任。

（二）报名所需相关材料

1.最新年检有效的企业资质证书、营业执照和安全生产许可证（复印件）。

2.法定代表人资格证明书（见附件1）、法人代表授权委托书原件（如法人代表参加投标则无须提供）、法人代表及代理人身份证复印件（见附件2）和承诺书（见附件3）。

3.企业介绍和业绩材料（合同复印件）。

4.联系人及手机号码、电子邮箱、公司座机号及传真号。

5.投标单位开票信息，银行开户许可证（或基本存款账户信息）复印件。上述资料需加盖报名单位公章。

（三）招标单位对意向投标单位提交的报名材料进行审查，资格审查完成后，招标单位向初审合格单位发送《招标文件》。

（四）收到《招标文件》的投标单位按《招标文件》要求的时间以银行转账方式缴纳相应招标报名费500元（不退）和投标保证金5万元（银行转账时注明投标项目名称）。中标单位的投标保证金自动转为履约保证金，履约保证金按标的金额的10%及以上收取，多退少补，未中标单位的投标保证金在宣标后15个工作日内一次性返还（无息）。

五、招标单位信息

招标单位：萍乡萍钢安源钢铁有限公司

地址：萍乡经济开发区高新技术工业园东区

邮编：337000

联系人：兰先生18870598755   汤先生18870593087

电子邮件：agqhb@pxsteel.com

网址：www.pxsteel.com

开户银行：中国建设银行股份有限公司萍乡湘东支行

账号：36001752010052504776

监督电话：0799－6356116

附件：1.法定代表人资格证明书

2.法人代表授权书

3.承诺书

萍乡萍钢安源钢铁有限公司

2024年10月21日

附件1

法定代表人资格证明书

萍乡萍钢安源钢铁有限公司：

姓名：________，身份证号：___________，在我公司职务：_______，系_________________的法定代表人，代表我公司参加贵公司组织的高线加热炉大修项目（业务编号:ZB/JD2024-JX058）招标活动，签署该招标项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

投标人：(盖章)

日期：____年__月__日

附件2

法人代表授权书

萍乡萍钢安源钢铁有限公司：

是中华人民共和国合法企业，法定地址：

法定代表人    特授权    代表我公司全权办理针对贵公司高线加热炉大修项目（业务编号:ZB/JD2024-JX058）招标活动的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部的有关文件、协议及合同。

我公司对代理人签署的上述文件负全部责任，本授权书有效期：    _年_  _月   日至     年    月   日。

在撤销授权的书面通知之前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人签字：____________    授权人（盖章或签字）：_________

身份证号：                   身份证号：

职    务：                   职    务：

电    话：                   电    话：					              单位名称：（公章）

签署时间：

被授权人身份证（正、反面）： 	  	   授权人身份证（正、反面）：

附件3

承诺书

萍乡萍钢安源钢铁有限公司：

我公司自愿参与贵公司高线加热炉大修项目（业务编号:ZB/JD2024-JX058）的投标，现承诺如下：

一、我公司将遵循公平、公正、公开及诚实信用的原则参加本项目投标，理解并接受贵公司的开标、评标、定标等相关规定。

二、我公司按本项目招标公告要求提供的所有法人资料及有关材料均真实有效、合法持有，不存在失效、虚假的情况。

三、严格遵守贵公司的有关规定，投标中不围标、不串标、不泄标，以及不排挤其他投标人参与公平竞争。

四、在本项目投标有效期之内不撤回投标，中标后在贵公司规定的期限内签订合同，全面履行合同义务。

若违反上述承诺内容，我公司自愿接受贵公司处理（如：取消投标中标资格、没收投标或履约保证金），并承担由此造成贵公司的经济损失赔偿及法律责任。

承诺单位（公章）：

法定代表人或

代理人（签名）：

日期：　年　月　日