萍乡萍钢安源钢铁有限公司

安源炼铁厂4#高炉出铁场增加罐位改造项目

招标公告

（业务编号：ZB/JD2019-GC097）

萍乡萍钢安源钢铁有限公司拟对以下项目进行公开招标，欢迎符合招标条件的单位踊跃参与投标。

一、招标项目概况

项目名称：安源炼铁厂4#高炉出铁场增加罐位改造项目

技术要求：国家现行规范标准

建设地址：萍乡萍钢安源钢铁有限公司安源生产区

项目工期：合同签定后120天（具备开工条件）。

承包方式：包工包料

招标时间：暂定2020年2月10日，具体以通知为准。

报名截止时间：2020年1月5日

二、招标范围

安源炼铁厂4#高炉南、北出铁场各增加一个罐位改造项目施工。

（一）土建工程施工；

（二）原立柱耐材保护性拆除及恢复；

（三）钢结构、隔热板制作安装；

（四）龙沟钢模、罐位除尘罩及管道、阀门采购、制作安装；

（五）龙沟作业平台部分楼面破碎、混凝土梁破除，龙沟周边填充河沙，砌筑挡墙、新增平台楼面浇筑；

（六）龙沟浇筑、耐材砌筑、除尘罩喷涂，炉基隔热板喷涂；

（七）新增南、北铁水罐位楼面安全通道的搭设联通等。

（具体内容详见招标文件）

三、资质要求

（一）具有独立法人资格，能独立承担民事责任能力，有良好信誉、工程业绩和经济实力，并具有较强售后服务能力的承包商。

（二）资质要求：具有冶金工程施工总承包三级或建筑工程施工总承包叁级及以上资质。

（三）工程业绩：具有冶金工程施工经验，且有一个（含）以上实际施工业绩（附加盖有公章的合同复印件及工程验收证明）。

（四）其他：

四、意向投标单位提交材料要求、方式和时间

（一）资质材料

1.最新年检有效的企业资质证书和营业执照（副本复印件）。

2.法人代表授权委托书原件（见附件1），法人代表及被授权人身份证复印件和承诺书（见附件2）。

3.企业介绍和近5年内同类型项目实际工程业绩（合同复印件）。

4.联系人及手机号码、电子邮箱、公司座机号码及传真号。

5.投标单位开票信息，银行开户许可证复印件。

上述资料需加盖报名单位公章。

（二）提交时间：报名时提交。

（三）提交方式：以纸质版方式提交或以电子邮件的方式发送至agqhb@pxsteel.com邮箱，发邮件时请注明主题名称：××公司报名萍乡萍钢安源钢铁有限公司安源炼铁厂4#高炉出铁场增加罐位改造项目工程投标材料。网上报名如不按此要求发送邮件，由此导致邮件遗失，招标方不负任何责任。

五、投标方式

招标单位对意向投标单位提交的投标材料进行审查，向审查合格单位发出招标文件。请接到招标文件的单位按要求时间交纳相应招标报名费500元（银行转账、不退）、投标保证金7万元（银行转账，银行转账时注明投标项目名称）和提交投标资料等。中标单位的投标保证金自动转为履约保证金，履约保证金按标的金额的5%收取，多退少补。未中标单位的投标保证金在宣标后十五个工作日内一次性返还（无息）。

六、招标单位信息

招标单位：萍乡萍钢安源钢铁有限公司

地址：萍乡经济开发区高新技术工业园东区

邮编：337000

联系人：张先生  18870993143    彭先生  18870990286

电子邮件：agqhb@pxsteel.com

网址：www.pxsteel.com

开户银行：中国建设银行股份有限公司萍乡湘东支行

账号：36001752010052504776

监督电话：18870598588

附件：1.法人代表授权委托书

2.承诺书

萍乡萍钢安源钢铁有限公司

2019年12月23日

附件1

法人代表授权书

萍乡萍钢安源钢铁有限公司：

______________是中华人民共和国合法企业，法定地址：__________。

法定代表人_______________特授权____________代表我公司全权办理针对贵公司__________________________招标活动的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部的有关文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任，本授权书有效期：______年_____月____日至______年_____月____日。

在撤销授权的书面通知之前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人签字：________________授权人（盖章或签字）：___________

身份证号：____________________身份证号：_______________________

职    务：____________________职    务：________________________

电    话：____________________电    话：______________________

单位名称：（公章）

签署时间：

被授权人身份证（正、反面）：   授权人身份证（正、反面）：

附件2

承诺书

萍乡萍钢安源钢铁有限公司：

我公司自愿参与贵公司安源炼铁厂4#高炉出铁场增加罐位改造项目的投（议）标，现承诺如下：

一、我公司将遵循公平、公正、公开及诚实信用的原则参加本项目投（议）标，理解并接受贵公司的开标、评标、定标等相关规定。

二、我公司按本项目招（议）标公告要求提供的所有法人资料及有关材料均真实有效、合法持有，不存在失效、虚假的情况。

三、严格遵守贵公司的有关规定，投（议）标中不围标、不串标、不泄标，以及不排挤其他投标人参与公平竞争。

四、在本项目投（议）标有效期之内不撤回投标，中标后在贵公司规定的期限内签订合同，全面履行合同义务。

若违反上述承诺内容，我公司自愿接受贵公司处理（如：取消投标中标资格、没收投标或履约保证金），并承担由此造成贵司的经济损失赔偿及法律责任。

承诺单位（公章）：

法定代表人或

委托代理人（签名）：

日  期：  年  月  日